Zjazd Okręgu Wielka Brytania, 8-9 października, Centralna Stanica Harcerska Fenton

Sprawozdanie Finansowe Grupy Projektowej Remontu Białego Domu na Stanicy St Briavels

Październik 2020 – Październik 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przychody |  |
| Tresc | Ilosc w funtach wliczając VAT | Suma |
| Przelew z Fazy II | 34,000 |  |
| Wplaty regularne | 6,400 |  |
| GoFundMe | 11,650 |  |
| Gift Aid | 2,450 |  |
| Dotacja 1 | 100,000 |  |
| Dotacja 2 | 100,000 |  |
| Dotacja MSZ | 336,650 | 591150 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wydatki |  |
| Tresc | Ilosc w funtach wliczając VAT | Suma |
| Project Management | 27558 |  |
| Drawings and Calculations and Building Control | 13488 |  |
| Ecology | 6863 |  |
| Waluacje Kontraktu 1-5 | 5708041784995640119843 |  |
| Poza KontraktemWaste disposalPompa Ciepla – Better Planet | 375613465 | 383392 |
| **SUMA** |  | **207758** |

Budzet do końca Grudnia 2022:

Waluacje Pazdziernik Listopad i Grudzień około £360,000

Brakuje około £153,000

Budzet do końca projektu Maj 2023

Brakuje Około £600,000

Krzysztof Jakubowski hm